Phần 1 - Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ đầu cột "Làm tính năng đi ghép" chỉ có tiêu đề | Sai | D.E.E.P: Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ theo vị trí ưu tiên) | Thẻ ở vị trí cao nhất sắp được làm nên phải có mô tả và tiêu chí chấp nhận rõ ràng, nếu không Developers phải hỏi lại yêu cầu. |
| H2. "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" nằm trên "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" | Sai | D.E.E.P: Prioritized (sắp xếp theo giá trị) | Chia tiền là giá trị cốt lõi của tính năng đi ghép, còn đổi màu giao diện chỉ là phần trang trí, nên thứ tự đang bị đảo ngược. |
| H3. Thẻ cuối cột "Khách đánh giá bạn đi ghép" chỉ có tiêu đề ngắn, ước lượng sơ bộ "lớn" | Đúng | — | Thẻ ở cuối backlog (ưu tiên thấp, chưa làm sớm) chỉ cần ít chi tiết và ước lượng sơ bộ, đúng với Detailed appropriately và Estimated. |
| H4. Tú tự thêm thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" và kéo lên đầu cột | Sai | Quy tắc quyền sở hữu: chỉ Product Owner được thêm, bớt, sắp xếp Product Backlog | Dù lý do "cần làm gấp" nghe hợp lý, Developer không có quyền thêm hay xếp thứ tự thẻ, vì mức khẩn cấp phải do PO quyết định. |
| H5. Bảng 4 cột, code xong kéo thẳng sang Done | Sai | Quy tắc luồng cột: chỉ thẻ đạt tiêu chuẩn "xong" mới vào Done | Không có cột kiểm tra nên thẻ "code xong" có thể vào Done mà chưa được review/test, tức chưa thật sự hoàn thành. |

Phần 2 - Sửa lỗi

- H1: Bổ sung cho thẻ "Làm tính năng đi ghép" phần mô tả dạng user story (ví dụ: "Là hành khách, tôi muốn ghép chuyến với người cùng lộ trình để chia sẻ chi phí") kèm các tiêu chí chấp nhận cụ thể.

- H2: Product Owner (Đức) đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên và hạ thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" xuống thấp hơn, theo thứ tự giá trị giảm dần.

- H4: Tú đưa thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" ra khỏi vị trí đầu cột và đề xuất với Đức, Đức sẽ quyết định có nhận thẻ vào backlog hay không và đặt nó ở vị trí nào theo giá trị.

- H5: Các cột theo đúng thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done, trong đó thẻ chỉ được kéo sang Done sau khi qua Review/Testing và đạt tiêu chuẩn "xong".