Phần 1 - Đề xuất 2 chiến lược phân rã Epic "Hủy chuyến ghép"

Chiến lược A - Phân rã theo quy tắc nghiệp vụ (thời điểm hủy và hệ quả):

- F-A1: Hủy chuyến miễn phí (trước khi tài xế nhận)

- F-A2: Hủy chuyến có phí 10.000đ (sau khi tài xế nhận, căn cứ thời điểm ghi nhận trên máy chủ)

- F-A3: Tính lại giá và thông báo ngay cho các khách còn lại trong chuyến

Chiến lược B - Phân rã theo vai trò người dùng bị ảnh hưởng:

- F-B1: Khách hủy: hủy chuyến, xem và chịu phí hủy

- F-B2: Khách còn lại: nhận giá mới và thông báo khi có người hủy

- F-B3: Tài xế: nhận thông báo và cập nhật chuyến khi có khách hủy

Phần 2 - So sánh theo INVEST

| Tiêu chí | Chiến lược A (theo quy tắc nghiệp vụ) | Chiến lược B (theo vai trò) |
| --- | --- | --- |
| Independent | (+) F-A1 và F-A2 mỗi cái gắn một quy tắc riêng nên làm độc lập, F-A1 làm trước không cần phí. (–) F-A3 phụ thuộc việc hủy đã xảy ra ở F-A1/F-A2. | (–) F-B2 và F-B3 chỉ có ý nghĩa khi F-B1 xong, nên cả ba bị ràng buộc theo thứ tự chặt. |
| Small | (+) Mỗi Feature chỉ xử lý một quy tắc nên vừa gọn trong một Sprint. | (–) F-B1 gộp cả hủy miễn phí, hủy có phí và tính phí, nên lớn và khó ước lượng. |
| Valuable | (+) F-A1 giao được giá trị ngay (khách hủy miễn phí đúng quy tắc). (–) F-A3 đứng riêng chưa có giá trị nếu thiếu chức năng hủy. | (+) Mỗi Feature gắn với một vai trò nên dễ thấy lợi ích cho từng người. (–) F-B2 và F-B3 không có giá trị độc lập cho đến khi F-B1 xong. |

Phần 3 - Lựa chọn và đặc tả

Chiến lược chọn: A (theo quy tắc nghiệp vụ). Chiến lược A cho các Feature nhỏ hơn, độc lập hơn và có thể giao giá trị từng bước qua các Sprint (hủy miễn phí trước, hủy có phí và tính lại giá sau). Chiến lược A cũng bám đúng các quy tắc nghiệp vụ của Đức nên dễ viết Acceptance Criteria kiểm chứng được.

User Story (F-A2):
Là một khách đã đặt chuyến ghép, tôi muốn hủy chuyến sau khi tài xế đã nhận và biết trước phí hủy 10.000đ, để tôi quyết định có hủy hay không với đầy đủ thông tin về chi phí.

Acceptance Criteria (Given – When – Then) cho tình huống hủy đúng lúc tài xế nhận chuyến:

- Given khách Hà đã đặt chuyến ghép cùng các khách khác, và thời điểm tài xế bấm nhận chuyến được máy chủ ghi nhận trước thời điểm máy chủ ghi nhận lệnh hủy của Hà (hai thao tác diễn ra gần như cùng lúc).

- When Hà xác nhận hủy chuyến.

- Then hệ thống tính phí hủy 10.000đ cho Hà dựa trên thời điểm ghi nhận trên máy chủ, hủy chuyến thành công, đồng thời giá của các khách còn lại được tính lại và thông báo ngay cho họ.

Lưu ý: nếu máy chủ ghi nhận lệnh hủy trước thời điểm tài xế nhận thì kết quả là hủy miễn phí, vì căn cứ duy nhất là thời điểm trên máy chủ, không phải thời điểm hiển thị trên máy khách.